# Minuta de reunión de seguimiento – Concesión Ruta Costera Sur

Fecha: 20 de septiembre de 2026. Lugar: oficinas de la Concesionaria, Puerto Arena.

Asistentes: Sebastián Merino (abogado), Carolina Pizarro (gerenta general de la Concesionaria) y Andrés Vidal (inspector fiscal).

# Temas tratados

Se revisó el estado de tramitación del Convenio Complementario N° 2 sobre la estabilización del km 47. Se aclaró una duda histórica: el borrador original de las bases de licitación (2018) contemplaba un plazo máximo de concesión de 30 años; el contrato adjudicado lo fijó finalmente en 32 años.

# Acuerdos

Solicitar al MOP una prórroga del plazo de tramitación del Convenio Complementario N° 2 hasta el 31 de diciembre de 2026.

Encargar a la consultora Vialtec un estudio de factibilidad del sistema free-flow, con un plazo de 45 días.

Preparar la presentación ante el Panel Técnico en caso de no lograr acuerdo sobre la compensación.

Próxima reunión: 18 de octubre de 2026.