## Slide 1: Retrospectiva Sprint 42 – Equipo Cóndor
Período: 1 al 14 de septiembre de 2026
Documento FICTICIO generado para pruebas del RAG doméstico (octubre de 2026). No corresponde a hechos reales.

## Slide 2: Métricas del sprint
Velocidad: 38 puntos (se comprometieron 45)
Bugs cerrados: 17
Cobertura de pruebas: 81 %
Despliegues a producción: 3
Notes: La velocidad bajó porque un desarrollador estuvo con licencia médica durante 6 días hábiles.

## Slide 3: Estado de las historias
ID | Historia | Estado | Responsable
CON-311 | Exportar certificados en PDF | Terminada | Javiera Soto
CON-318 | Reintentos en la cola de despachos | En curso | Tomás Rivas
CON-322 | Panel de auditoría | Bloqueada | Marcela Ibáñez
CON-325 | Migración a PostgreSQL 16 | Terminada | Tomás Rivas
Notes: La historia CON-322 está bloqueada porque el proveedor FirmaSur no entrega el certificado de pruebas. Se escaló a la gerencia el 10 de septiembre de 2026.

## Slide 4: ¿Qué salió bien? ¿Qué mejorar?
Bien: la migración a PostgreSQL 16 terminó sin caídas
Bien: buena coordinación con QA
Mejorar: historias sin criterios de aceptación claros
Mejorar: demasiadas reuniones los lunes

## Slide 5: Bugs por módulo
Chart: 
| lotes | despachos | certificados
Bugs Sprint 42 | 6 | 8 | 3

## Slide 6: Acuerdos del equipo
Code freeze los jueves a las 18:00
Daily a las 9:15 (máximo 15 minutos)
Toda historia nueva debe tener criterios de aceptación antes de entrar al sprint